**1.HAFTA**

**Proje ile ilgili görüşmeler ve anlaşmaların yapılması.**

**Sözleşme,şartname,maliyet analizi,iş programı,use case diyagramının sunulması.**

**2.HAFTA**

**Proje için gerekli hazırlıkların yapılması, kullanılacak ortamların kurulumu ve hazırlanması.**

**3.HAFTA**

**Projenin ilk taslağının oluşturulması.Web sitesinden alınacak olan jpg ve png formatındaki verilerin incelenmesi. Kullanılacak tasarım için karar verilmesi.**

**4.HAFTA**

**Arayüzün tasarlanmaya başlanması.**

**5.HAFTA**

**Arayüz tasarımının büyük ölçüde tamamlanması .**

**6.HAFTA**

**Arayüzün emülatör ortamında test edilmesi.**

**7.HAFTA**

**Arayüze ürünlerin özellikleri ve görüntülerinin eklenmesi.**

**8.HAFTA**

**Çıkabilecek hataların düzeltilmesi.Gerekli ayarlamaların yapılması.**

**9.HAFTA**

**Projenin test işlemleri ve son hali.**

**10.HAFTA**

**Proje teslimi.**